微信小程序开发合同（银企来）及附件

合同编号：____QYL001____

签订地点：____福州______

签订日期：__2026_年_4_月_26_日

甲方（委托方）：___黄国立___

身份证号码：350122197611280538

地址：_福州__  电话：_18650055458__

乙方（开发方）：___黄依江___

身份证号码：__350124197802201698_____

地址：__福州____电话：_19559169259_

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开发“银企来”微信小程序事宜，达成如下协议，以资共同信守。

## 第一条 项目内容与功能范围

1.1 项目名称：银企来微信小程序开发项目

1.2 项目类型：微信小程序（含前端+后端基础管理）

1.3 核心功能模块（双方确认，不再随意增项；新增功能另签补充协议计费）：

### （1）企业客户模块

- 企业用户注册、手机号验证码登录（支持企业名称、统一社会信用代码等基础信息填写）

- 联系银行人员：列表查看银行人员基本信息（姓名、所属银行、联系方式），在线沟通聊天（支持文本消息发送、接收，消息实时提醒）

- 查询银行网点：列表/地图两种展示模式，查看网点名称、详细地址、联系电话、营业时间等基础信息

### （2）银行人员模块

- 银行工作人员注册、登录（支持填写所属银行、岗位、联系方式等信息，后台可审核）

- 查询企业客户：查看企业客户列表，可查看客户基本信息（企业名称、注册时间、联系方式等）

### （3）业务员模块

- 业务员注册、登录（支持填写所属机构、岗位、联系方式等信息，后台可审核）

- 查询企业客户：查看企业客户列表，可查看客户基本信息（企业名称、注册时间、联系方式等）

1.4 乙方负责：小程序前后端开发、微信小程序账号对接、基础部署、测试、上线协助；不含微信认证费、服务器年费、域名年费（如需）

1.4在企业用户数小等于2000个，后期运营维护免费到2026-12-30。任何 时候企业用户数大于2000后提供有偿运维服务。

## 第二条 合同金额与支付方式

2.1 本项目固定总价：人民币 3,500.00 元（大写：叁仟伍佰元整）。

2.2 付款进度（4‑3‑3，三期支付）：

- 第一期（40%）：合同签订当日，甲方向乙方支付 1,400 元（启动款）。

- 第二期（30%）：乙方完成全部功能开发、提交测试版并经甲方确认无误后 _3_ 个工作日内，支付 1,050 元。

- 第三期（30%）：小程序正式上线、验收合格后 _7_ 个工作日内，支付尾款 1,050 元。

2.3 付款方式：银行转账 / 微信 / 支付宝。乙方收到款项后应向甲方开具收款凭证（如需发票另议）。

## 第三条 开发周期与交付

3.1 总周期：自收到第一笔款项且需求确认完毕之日起 _15_ 个工作日内完成开发、测试并上线（不含审核排队时间）。

3.2 交付内容：

- 可正常访问的微信小程序（上线版）

- 小程序源代码（后端+前端，不含第三方开源框架版权）

- 后台管理账号、部署说明、基础使用文档

## 第四条 验收标准

4.1 验收标准以本合同第一条约定功能清单为准，无严重BUG、流程顺畅、页面无错乱、可正常注册登录、聊天与网点查询可用。

4.2 甲方应在乙方提交验收申请后 _3_ 个工作日内完成验收；逾期未提出书面异议，视为验收合格。

4.3 验收中发现BUG，乙方应在 _3_ 个工作日内修复，直至通过验收。

## 第五条 双方权利与义务

### 5.1 甲方：

- 按时付款、及时提供需求确认与反馈

- 提供企业/银行/业务员相关基础资料（如网点信息、人员名单）

- 不得要求乙方从事违法或违反微信平台规则的功能

### 5.2 乙方：

- 按约定时间、质量完成开发并交付

- 保证代码安全、无后门、无恶意程序

- 对甲方提供的商业信息、客户信息予以保密

## 第六条 知识产权

6.1 甲方付清全款后，本小程序成品使用权归甲方所有。

6.2 乙方保留源代码著作权（可用于其他项目复用框架），甲方不得反向工程、转售、二次分发源码；如需源码买断另议。

6.3 甲方业务数据（客户信息、聊天记录等）知识产权归甲方所有。

## 第七条 保密条款

双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料等严格保密，保密义务不因合同终止而终止。

## 第八条 违约责任

8.1 甲方逾期付款：每逾期一日，按应付未付金额的 0.5‰ 支付违约金；逾期超过 _7_ 日，乙方有权暂停开发。

8.2 乙方逾期交付：每逾期一日，按合同总价的 0.5‰ 支付违约金；逾期超过 _7_ 日，甲方有权解除合同并要求退还已付款项。

8.3 任何一方单方面无故解除合同，应赔偿对方实际损失（不超过合同总价）。

## 第九条 不可抗力

因地震、火灾、战争、政策重大调整、微信平台规则变更等不可抗力导致无法履约，双方互不承担违约责任，可协商延期或解除合同。

## 第十条 争议解决

因本合同引起争议，双方友好协商解决；协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

## 第十一条 其他

11.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。

11.2 未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.3 本合同附件《银企来微信小程序需求规格说明书》为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：____________

日期：____年__月__日

乙方（签字/盖章）：__________

日期：____年__月__日

# 附件：银企来微信小程序需求规格说明书

甲方（委托方）：___黄国立___

乙方（开发方）：___黄依江_____

鉴于甲乙双方签订《银企来微信小程序开发合同》（合同编号：_YQL001_），为明确小程序开发的具体需求、功能细节，避免后期争议，特制定本需求规格说明书，作为合同附件，双方共同确认遵守。

## 一、需求概述

1. 项目名称：银企来微信小程序

2. 项目用途：为企业客户、银行工作人员、业务员提供便捷的对接、查询服务，实现企业与银行人员的在线沟通、银行网点查询，以及银行人员、业务员对企业客户的查询管理。

3. 开发环境：微信小程序（兼容最新微信版本，适配手机端主流机型）

## 二、核心功能需求（详细版）

### （一）通用功能

- 注册功能：支持手机号验证码注册，填写对应角色的基础信息，提交后可进入登录页面（银行人员、业务员注册需后台审核，企业客户注册无需审核，直接生效）。

- 登录功能：支持手机号+验证码登录、手机号+密码登录，忘记密码可通过手机号找回（重置密码）。

- 个人中心：展示当前用户基本信息（角色、姓名/企业名称、联系方式），支持修改密码、退出登录。

- 消息提醒：企业客户与银行人员聊天时，接收消息有弹窗提醒、微信服务通知提醒。

- 银行配置表：dim_bank_info 字典有bank_code,bank_name

### （二）企业客户模块详细需求

- 注册：输入一下信息完成注册。

企业名称:

统一社会信用代码：

法人:

- 联系人手机号:

- 验证码，

- 登录密码，

年营收(开票)：

近两年营收(无票)：

办公地址：

企业负债：建设XX元农业XX元

法人负债：国上

开户数：

逾期数：

负债数：

近6个月征信查询次数：

行业：批发、生产、建设、贸易、制造、工程、服务、农业

财力(公司)：

财力(法人):

贷款需求：

营业执照：

其他附件信息:

- 登录：输入手机号+验证码/密码，登录小程序，进入企业客户首页。

- 联系银行人员：

- 银行人员列表：展示所有已审核通过的银行人员信息，包括姓名、所属银行、岗位、联系电话，支持下拉刷新、简单搜索（按姓名、银行名称搜索）。

- 在线聊天：点击任意银行人员，进入聊天界面，支持发送、接收文本消息，查看聊天记录（聊天记录本地保存，不支持云端同步），支持返回列表、退出聊天。

- 查询银行网点：

- 两种展示模式：列表模式（展示网点名称、地址、电话、营业时间）、地图模式（定位当前位置，显示周边网点，点击网点可查看详细信息）。

- 搜索功能：支持按网点名称、区域搜索银行网点。

### （三）银行人员模块详细需求

- 注册：填写姓名、所属银行、岗位、名字，网点（必行），业务范围：对公、税贷、科技货、抵押贷、流水货、货抵贷、房抵贷、设备贷，工作年限，工作证明，发布的产品、联系手机号、验证码，设置登录密码，提交后等待后台审核，审核通过后方可登录。

- 登录：输入手机号+验证码/密码，登录小程序，进入银行人员首页。

- 查询企业客户：

- 客户列表：展示所有注册成功的企业客户信息，包括企业名称、统一社会信用代码、联系人姓名、联系人手机号、注册时间。

- 查看详情：点击任意企业客户，可查看该客户的完整注册信息，支持返回列表、简单搜索（按企业名称搜索）。

- 在线聊天：接收企业客户发起的聊天请求，查看、回复文本消息，查看历史聊天记录。

### （四）业务员模块详细需求

- 注册：填写姓名、所属机构、岗位、手机号、验证码，设置登录密码，提交后等待后台审核，审核通过后方可登录。

- 登录：输入手机号+验证码/密码，登录小程序，进入业务员首页。

- 查询企业客户：

- 客户列表：展示所有注册成功的企业客户信息，包括企业名称、统一社会信用代码、联系人姓名、联系人手机号、注册时间。

- 查看详情：点击任意企业客户，可查看该客户的完整注册信息，支持返回列表、简单搜索（按企业名称搜索）。

### （五）后台管理基础功能（极简版）

- 用户管理：查看所有注册用户（企业客户、银行人员、业务员），审核银行人员、业务员的注册申请（通过/驳回，驳回可填写驳回原因）。

- 网点管理：添加、编辑、删除银行网点信息（名称、地址、电话、营业时间），支持批量操作。

- 基础设置：修改后台登录密码，查看小程序基础运行数据（注册用户数、网点数）。

## 三、界面需求

1. 整体风格：简洁、专业、易用，符合金融类小程序调性，主色调建议采用蓝色系（可由甲方确认具体色值）。

2. 页面布局：适配手机端竖屏展示，字体清晰、按钮大小适中，操作流程简洁，减少跳转次数。

3. 核心页面：注册页、登录页、首页、银行人员列表页、聊天页、网点查询页、客户列表页、个人中心页。

## 四、交付标准

1. 功能达标：所有上述约定功能均可正常使用，无严重BUG，流程顺畅。

2. 文档交付：提供小程序基础使用文档（含用户操作指南、后台操作指南）、部署说明。

3. 上线协助：协助甲方完成微信小程序账号对接、提交审核，直至小程序正式上线。

## 五、需求变更说明

1. 本说明书约定的需求为双方确认的核心需求，甲方如需新增、修改功能，需提前向乙方提交书面需求变更申请。

2. 需求变更若涉及开发工作量增加，乙方需提供工作量评估及费用核算，双方签订补充协议后，乙方方可进行变更开发。

甲方确认（签字/盖章）：__________

日期：____年__月__日

乙方确认（签字/盖章）：__________

日期：____年__月__日